🌈

HALKA OYUNU

Web Uygulama — Faz 1

Urun & Teknik Gereksinimler Dokumani (PRD)

PROJE KIMLIK KARTI Alan; Deger. Proje Adi; Halka Oyunu (Ring Sort Puzzle). Versiyon; 1.0 — Faz 1 (Web). Belge Turu; Product Requirements Document (PRD). Hedef Platform; Web (VPS — Hetzner) ¦ Mobil PWA uyumlu. Tahmini Sure; 6-8 hafta. Tahmini Efor; 1 Full-Stack Gelistirici + 1 Claude Code. Dokuman Tarihi; Mart 2026. Durum; Onay Bekliyor.

Bu dokuman IT ekibine proje kapsamini, teknik gereksinimleri ve

gelistirme yol haritasini aktarmak amaciyla hazirlanmistir.

# 1. Yonetici Ozeti

🎯 Projenin Tek Cumlelik Tanimi Cozulebilir halka siralama bulmacalari sunan, tarayici uzerinden erisilen, VPS uzerinde deploy edilecek bir web oyun uygulamasi.

## 1.1 Proje Gerekceleri

Bu proje uc temel ihtiyaci karsilamak uzere baslatilmistir:

- Kisisel use-case: Kucuk bir cocuk icin egitici, eglendiricive bagimlilik yaratmayan bir dijital aktivite ihtiyaci.

- Teknik ogrenme: Claude Code ile tam bir web uygulamasinin bastan sona gelistirilmesi, VPS deploy surecinin ogrenilemsi.

- Gelecek potansiyeli: Faz 2'de iOS native uygulamaya donustururlebilecek, monetizasyon eklenebilecek guvenli bir temel.

## 1.2 Basari Kriterleri

Proje asagidaki kriterleri karsiladiginda basarili sayilacaktir:

| Kriter | Olcum Yontemi | Hedef Deger |
| --- | --- | --- |
| Uygulama aciLis suresi | Lighthouse Performans Skoru | >= 90 / 100 |
| Animasyon akiciligi | FPS olcumu (DevTools) | 60 FPS sabit |
| Mobil uyumluluk | iPhone Safari + Android Chrome | Hata yok |
| Seviye tamamlanabilirlik | Her seviye solver ile dogrulandi mi | %100 |
| Kullanici memnuniyeti | Hedef kullanici (kiz cocuk) play-test | 10+ dk gunluk oynama |
| Uptime | VPS monitor | >=99.5% |

## 1.3 Kapsam Disinda (Faz 1)

🚫 Faz 1 Kapsam Disi Kullanici hesaplari & kayit ¦ Odeme / monetizasyon ¦ Push notification ¦ iOS native app ¦ Backend API (veritabani yok — tum state client-side) ¦ Multilingual destek ¦ Admin paneli

# 2. Kullanici & Senaryo Analizi

## 2.1 Hedef Kullanici Profilleri

### Birincil Kullanici — Cocuk (5-9 yas)

| Boyut | Detay |
| --- | --- |
| Motivasyon | Elenmek, renkleri eslestirmenin gorsel tatmini |
| Teknik seviye | Dokunmatik/tiklamaya asina, okuma sinirli |
| Beklenti | Aninda tepki, hata cezasi yok, kazaninca kutlama |
| Engeller | Kucuk yazili talimatlar, karmasik UI, uzun yuklenme |
| Cihaz | Ebeveyn tableti veya telefonu, muhtemelen Safari/Chrome |

### Ikincil Kullanici — Ebeveyn (30-40 yas)

| Boyut | Detay |
| --- | --- |
| Motivasyon | Cocuga guvenli, reklamsiz, egitici icerik sunmak |
| Teknik seviye | Orta — URL'den acabilir, bookmark yapabilir |
| Beklenti | Hizli acilis, reklamlarin olmamasi, bozulmamasi |
| Engeller | Veri toplama endisesi, reklam gorurse kapatiyor |

## 2.2 Kullanici Hikayeleri (User Stories)

Asagidaki user story'ler gelistirmenin oncelik sirasini belirler:

| ID | Kullanici Hikayesi | Oncelik | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Cocuk olarak, renkli halkalar gordugumde hangisini tasiyacagimi hemen anlamak istiyorum. | ZORUNLU | Oyun kurallari, talimat metni olmadan 60 sn icerisinde kavranabilir olmali. |
| US-02 | Cocuk olarak, yanlis hamle yaptigimda cezalandirilmak istemiyorum. | ZORUNLU | Hatali hamle seviye bitirmez; sadece hafif gorsel/ses geri bildirimi verilir. |
| US-03 | Cocuk olarak, seviyeyi bitirince kutlanmak istiyorum. | ZORUNLU | Konfeti animasyonu + ses efekti, en az 2 saniye. |
| US-04 | Cocuk olarak, takildigimda bir ipucu istiyorum. | YUKSEK | Ipucu butonu solver'in onerdigi hamlei gosterir. |
| US-05 | Cocuk olarak, ilerledigimi gormek istiyorum. | YUKSEK | Tamamlanan seviyeler haritada isaretlenir, kaybolmaz. |
| US-06 | Ebeveyn olarak, cocugun nereden kaldigi sormadan devam etmesini istiyorum. | YUKSEK | Ilerleme localStorage'da saklanir, kapansa da devam eder. |
| US-07 | Ebeveyn olarak, uygulamanin her cihazda duzgun calismasini istiyorum. | YUKSEK | iPhone Safari, Android Chrome, masaustu Chrome'da test edilmis. |
| US-08 | Cocuk olarak, zorlanan seviyeleri atlayip ilerleyebilmek istiyorum. | ORTA | Seviye atlama secenegi var (3 denemeden sonra). |
| US-09 | Ebeveyn olarak, zorluk seviyesini ayarlamak istiyorum. | ORTA | Ayarlar menusunden 3 zorluk modu secilir. |
| US-10 | Cocuk olarak, farkli renkli temalar istemek istiyorum. | DUSUK | Seviye tamamlayinca yeni tema acilir. |

## 2.3 Kullanici Yolculuklari (User Journey)

### Ana Yolculuk: Ilk Kez Oynayan Cocuk

| Adim | Kullanici Eylemi | Sistem Tepkisi | Duygu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URL'i tarayicide acar | Splash animasyon + logo belli | Merak |
| 2 | Oyna butonuna basar | Seviye 1 yukler, tupler animasyonla girer | Heyecan |
| 3 | Bir tupe tiklar | Tup parlama, ust halka kalkar | Merak |
| 4 | Baska tupe tiklar | Halka animasyonla tasınir | Tatmin |
| 5 | Yanlis hamle yapar | Tup hafifce sallanir, ses gelir | Hafif sinir |
| 6 | Geri al butonuna basar | Hamle geri alinir | Rahatlama |
| 7 | Seviyeyi tamamlar | Konfeti, muzik, yildiz animasyonu | Cok mutlu |
| 8 | Sonraki seviyeye gecer | Otomatik ilerleme, harita guncellenir | Merak |

# 3. Oyun Mekanikleri & Kural Seti

📐 Temel Kural Seti Oyunun butun mantigi bu dort kurala dayanir. Gelistirici bu kurallari engine.ts'de pure fonksiyon olarak implement edecek ve birim testler yazacaktir.

## 3.1 Kural Seti

- Hamle kurali: Bir tupten baska bir tupe halka tasinabilmesi icin, hedef tupun bos olmasi VEYA hedef tupun en ustundeki halkanin ayni renkde olmasi gerekir.

- Dolu tup kurali: Bir tup maksimum kapasitesine ulasmissa (4 halka) hicbir sey eklenemez.

- Bos tup serbestligi: Bos bir tupe herhangi bir renk halkasi konulabilir (joker alan).

- Kazanma kosulu: Tum tupler ya tamamen bos oldugun, ya da bir rengin 4 halkasini eksiksiz barindirdigi zaman seviye tamamlanir.

## 3.2 Oyun Nesneleri

| Nesne | Tanim | Ozellikler |
| --- | --- | --- |
| Tup (Tube) | Halkalarin yerlestirildiği silindirik kap | Kapasite: 4 halka ¦ Durum: Bos / Kismli / Dolu / Tamamlanmis |
| Halka (Ring) | Renk bilgisi tasiyan yuvarlak nesne | Renk: 8 secenekten biri ¦ Pozisyon: Tupteki sirasi (0-3) |
| Renk (Color) | Halka tanimlayicisi | ID + Gosterim adi + Hex kodu + Shine rengi |
| Seviye (Level) | Bir bulmaca konfigurasyonu | Tupler + Optimal hamle sayisi + Zorluk + ID |
| Hamle (Move) | Bir aksiyon kaydi | from (tupIdx) + to (tupIdx) + zaman damgasi |

## 3.3 Durum Makinesi

Oyun asagidaki durumlar arasinda gecis yapar. Tum gecisler engine.ts tarafindan kontrol edilir:

IDLE ──────────────► TUBE_SELECTED

(Seviye yuklendi)     (Ilk tupe tiklanir)

TUBE_SELECTED ──────► IDLE

(Ayni tupe tiklanir)   (Secim iptali)

TUBE_SELECTED ──────► MOVING

(Gecerli hedef sec)    (Hamle basladi)

TUBE_SELECTED ──────► INVALID_SHAKE

(Gecersiz hedef sec)   (Hata geri bildirimi)

MOVING ─────────────► IDLE

(Animasyon bitti)      (Hamle tamamlandi)

IDLE ────────────────► LEVEL_COMPLETE

(Kazanma kosulu saglandı)

## 3.4 Seviye Zorlu Egrisi

200 seviye asagidaki egri uzerinde dagilir. Her 10 seviyede zorluk parametresi degisir:

| Seviye Araligi | Renk Sayisi | Tup Sayisi | Halka/Tup | Yeni Mekanik | Ortalama Sure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 10 | 3 | 5 (3+2) | 4 | Yok — Onboarding | 1-2 dk |
| 11 - 25 | 4 | 6 (4+2) | 4 | Yok | 2-3 dk |
| 26 - 50 | 5 | 7 (5+2) | 4 | Blokcu halkalar | 3-5 dk |
| 51 - 80 | 6 | 8 (6+2) | 4 | Kilitli tup | 4-7 dk |
| 81 - 120 | 7 | 8 (7+1) | 4 | Azaltilmis bos tup | 5-10 dk |
| 121 - 200 | 8 | 9 (8+1) | 4 | Tum mekanikler | 6-15 dk |

# 4. Teknik Mimari

🏗️ Mimari Karar: Sunucusuz, Client-Side Faz 1'de veritabani veya backend API YOKTUR. Tum oyun state'i ve ilerleme verisi kullanicinin tarayicisinde (localStorage) tutulur. Sunucu sadece statik dosyalari serve eder. Bu kararın nedeni: hizli deploy, sifir backend maliyeti, VPS bakimini minimize etme.

## 4.1 Teknoloji Secimi & Gerekceleri

| Katman | Secilen Teknoloji | Alternatifler | Secim Gerekce |
| --- | --- | --- | --- |
| UI Framework | React 18 + TypeScript | Vue 3, Svelte, Vanilla JS | Ekosistem genisligi, Claude Code destegi, tip guvenligi |
| Build Aracı | Vite 5 | Webpack, Parcel | Hızli HMR, kucuk bundle, sifir konfig |
| Animasyon | CSS Animations + Web Animations API | GSAP, Framer Motion | Sifir dependency, 60fps, pil dostu |
| Stil | Tailwind CSS 3 | CSS Modules, Styled Components | Hizli gelistirme, utility-first, tree-shake |
| State Yonetimi | Zustand | Redux, Jotai, Context API | Minimal boilerplate, TypeScript dostu |
| Kalici Depo | localStorage + IndexedDB | Supabase, Firebase | Backend yok — offline-first yaklasim |
| Sunucu | Nginx (Hetzner VPS) | Vercel, Netlify, Caddy | Tam kontrol, mevcut VPS kullanimi |
| SSL | Let's Encrypt (Certbot) | Cloudflare | Ucretsiz, otomatik yenileme |
| CI/CD | GitHub Actions + SSH Deploy | Jenkins, GitLab CI | Basit, ucretsiz, yeterli |

## 4.2 Proje Dosya Yapisi

Claude Code bu yapiya gore kod yazacaktir. Her klasorun sorumlulugu net sekilde ayrilmistir:

ring-game/

├── public/

│   ├── sounds/           # Ses dosyalari (.mp3/.ogg)

│   ├── icons/            # PWA ikonlari (192x192, 512x512)

│   └── manifest.json     # PWA manifest

│

├── src/

│   ├── components/       # React UI bilesenleri

│   │   ├── Game/         # Ana oyun bileseni grubu

│   │   │   ├── Tube.tsx       # Tup bileseni

│   │   │   ├── Ring.tsx       # Halka bileseni (animasyon burda)

│   │   │   ├── TubeGrid.tsx   # Tum tupler + layout

│   │   │   └── WinOverlay.tsx # Kazanma ekrani + konfeti

│   │   ├── UI/

│   │   │   ├── Button.tsx

│   │   │   ├── Modal.tsx

│   │   │   └── ProgressBar.tsx

│   │   └── Screens/

│   │       ├── HomeScreen.tsx  # Ana menu

│   │       ├── GameScreen.tsx  # Oyun ekrani

│   │       └── LevelMap.tsx    # Seviye haritasi

│   │

│   ├── game/             # Pure TypeScript — UI yok, sadece mantik

│   │   ├── engine.ts          # Oyun kurallari (isValidMove, applyMove...)

│   │   ├── solver.ts          # BFS cozucu (ipucu + dogrulama)

│   │   ├── levelGenerator.ts  # Cozulebilir seviye uretici

│   │   └── levels.ts          # 200 seviye verisi (JSON-like)

│   │

│   ├── store/            # Global state yonetimi (Zustand)

│   │   ├── gameStore.ts       # Aktif oyun state'i

│   │   └── progressStore.ts   # Kalici ilerleme (localStorage)

│   │

│   ├── hooks/            # React custom hooks

│   │   ├── useGameLogic.ts

│   │   ├── useSound.ts

│   │   └── useLocalStorage.ts

│   │

│   ├── types/            # TypeScript tipleri

│   │   └── index.ts

│   │

│   └── App.tsx           # Root component

│

├── nginx/

│   └── ring-game.conf    # Nginx site konfigurasyonu

│

├── .github/workflows/

│   └── deploy.yml        # GitHub Actions deploy workflow

│

├── vite.config.ts

├── tailwind.config.ts

├── tsconfig.json

└── package.json

## 4.3 Temel TypeScript Tipleri

Tum sistem bu tip sozlesmesi uzerine insa edilir. Herhangi bir degisiklik onay gerektirir:

// src/types/index.ts

export interface Color {

id: string;        // "red" | "blue" | ...

label: string;     // "Kirmizi" | "Mavi" | ...

hex: string;       // "#f87171"

shine: string;     // Parlama rengi: "#fca5a5"

dark: string;      // Cerceve rengi: "#dc2626"

}

export type TubeState = Color[];  // Max 4 eleman

export interface Level {

id: number;

difficulty: "easy" | "medium" | "hard";

tubes: TubeState[];   // Baslangic durumu

optimalMoves: number; // Solver tarafindan hesaplanmis

}

export interface Move {

from: number;   // Tup indeksi

to: number;     // Tup indeksi

timestamp: number;

}

export interface GameState {

level: Level;

tubes: TubeState[];

selectedTube: number | null;

moveHistory: Move[];

moveCount: number;

phase: "idle" | "selected" | "moving" | "complete" | "error";

}

export interface LevelProgress {

levelId: number;

stars: 0 | 1 | 2 | 3;

bestMoves: number;

completedAt: string; // ISO date

}

## 4.4 Oyun Motoru Sozlesmesi (engine.ts)

engine.ts pure fonksiyonlar icerir. Hicbir React, hicbir DOM, hicbir side effect. Her fonksiyon test edilebilir olmak zorundadir:

// src/game/engine.ts — Fonksiyon sozlesmesi

isValidMove(tubes: TubeState[], from: number, to: number): boolean

// Kural 1-3'u kontrol eder. Gecersizse false.

applyMove(tubes: TubeState[], from: number, to: number): TubeState[]

// Yeni tubes array'i dondurur (immutable). from/to ayni renk olana

// kadar birden fazla halka tasiyabilir (water sort davranisi).

isWinState(tubes: TubeState[]): boolean

// Her tup bos veya tek renkli 4 halka ise true.

getPossibleMoves(tubes: TubeState[]): Move[]

// Mevcut durumdan yapilabilecek tum gecerli hamleler.

serializeState(tubes: TubeState[]): string

// BFS ziyaret takibi icin deterministik string.

countTopSameColor(tube: TubeState): number

// Ust uste ayni renk halkasi sayisi (water sort icin).

## 4.5 BFS Cozucu (solver.ts)

⚠️ Kritik Gelistirici Notu Solver iki amac icin kullanilir: (1) Seviye uretiminde cozumsuz seviye engelleme. (2) Runtime'da kullaniciya ipucu verme. Buyuk seviyeler (8 renk) icin BFS agir olabilir — bu durumda Web Worker icinde calistirilacak ve UI bloke olmayacak.

// src/game/solver.ts

export function solve(tubes: TubeState[]): Move[] | null {

const initial: SearchNode = { tubes, moves: [] };

const queue: SearchNode[] = [initial];

const visited = new Set<string>();

visited.add(serializeState(tubes));

while (queue.length > 0) {

const node = queue.shift()!;

if (isWinState(node.tubes)) {

return node.moves; // En kisa cozum (BFS garantisi)

}

for (const move of getPossibleMoves(node.tubes)) {

const next = applyMove(node.tubes, move.from, move.to);

const key  = serializeState(next);

if (!visited.has(key)) {

visited.add(key);

queue.push({ tubes: next, moves: [...node.moves, move] });

}

}

}

return null; // Cozumsuz — seviye gecersiz sayilir

}

# 5. Frontend: Ekran & Komponent Tasarimi

## 5.1 Ekran Haritasi

Uygulama 3 ana ekrandan olusur. Routing React state ile yonetilir (router kurulumuna gerek yok):

[ HomeScreen ]

|

|── "Oyna" ──────► [ LevelMap ]

|                       |

|                       |── Level sec ──► [ GameScreen ]

|                                              |

|                                              |── Bitir ──► [ WinOverlay ]

|                                              |                   |

|                                              |◄── Sonraki ───────┘

|── "Ayarlar" ──► [ SettingsModal ]

## 5.2 HomeScreen

| Eleman | Aciklama | Davranis |
| --- | --- | --- |
| Logo / Baslik | Animasyonlu halka logosu + "Halka Oyunu" yazisi | Sayfa yuklenince 0.6s spring animasyonu ile girer |
| Oyna Butonu | Buyuk, tıklanabilir CTA | Son oynanan seviyeye veya Seviye 1'e gider |
| Seviye Haritasi Butonu | Ilerlemeyi goster | LevelMap ekranini acar |
| Ayarlar | Ses, titresim, tema | Modal olarak acar, sayfa degisimi yok |
| Gunluk Zorluk (ORTA oncelik) | Her gun ozel bir seviye | Tarih bazli sabit seed — ayni gun herkes ayni seviyeyi gorur |

## 5.3 GameScreen

Oyunun gecektigi ana ekran. Responsive — hem portrait mobile hem landscape desktop'ta duzgun gorunmeli:

| Bolge | Icerik | Not |
| --- | --- | --- |
| Ust Bar | Seviye adi ¦ Hamle sayaci ¦ Geri / Cikis | Sabit, scroll ile kaybolmaz |
| Oyun Alani | Tup gridi (TubeGrid.tsx) | Ekranin %70-80'ini kaplar, dikey ortali |
| Alt Bar | Geri Al ¦ Sifirla ¦ Ipucu butonlari | 3 buton yatay dizili |
| WinOverlay | Kazanma modali (tam ekran blur) | Animasyon tamamlanninca otomatik acar |

## 5.4 Animasyon Spesifikasyonlari

🎬 Animasyon Felsefesi Hic bir animasyon sadece goruntusel olmak icin eklenmez. Her animasyon kullaniciya sistem durumu hakkinda bilgi verir. Amacsiz animasyon = kotu UX.

| Animasyon | Tetikleyici | Teknik | Sure | Easing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Halka kaldir | Tup secilince ust halka | CSS transform: translateY(-32px) scale(1.08) | 200ms | cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1) |
| Halka tas | Gecerli hedef secilince | JS koordinat hesabi + CSS transition | 320ms | cubic-bezier(0.4,0,0.2,1) |
| Halka yerles | Tup'e ulasinca | scaleY(1.2) → scaleY(0.85) → scaleY(1) | 280ms | cubic-bezier(0.34,1.56,0.64,1) |
| Tup sallama | Gecersiz hamle | translateX: -8px +8px -5px +5px 0 | 380ms | ease |
| Tup glow | Tup seciliyken | box-shadow pulse (infinite) | 1200ms | ease-in-out |
| Seviye giris | GameScreen yuklenince | Staggered translateY(30px) → 0 | 600ms | 0.07s araliklarla |
| Kazanma konfeti | Win state | RAF-based particle sistemi | 2000ms | Yerçekimi sim |
| Yildiz dolumu | Win overlay'de | SVG stroke-dashoffset animasyon | 600ms | ease-out |

## 5.5 Responsive Tasarim Kurallari

| Cihaz | Ekran Genisligi | Tup Boyutu | Tup Basi Halka | Layout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kucuk telefon | < 375px | 48px genislik | 18px yukseklik | 2 satir tup (ust/alt) |
| Normal telefon | 375px - 430px | 58px genislik | 22px yukseklik | Tek satir (scroll yok) |
| Tablet portrait | 430px - 768px | 70px genislik | 26px yukseklik | Tek satir, genis aralik |
| Tablet landscape / Desktop | > 768px | 80px genislik | 28px yukseklik | Tek satir, bol bosluk |

# 6. VPS Deploy Mimarisi

## 6.1 Sunucu Yapisi

🖥️ Mevcut Altyapi Hetzner VPS'te zaten bircok servis ayakta (ValueKick FastAPI, BTC bot, vb.). Halka Oyunu bu VPS'e Nginx reverse proxy ile eklenecek. Ayri bir VPS gerekmez.

GitHub Repo

|

| git push (main branch)

|

GitHub Actions (CI/CD)

|── npm run test          # Unit testler

|── npm run build         # Vite prod build

|── rsync dist/ → VPS     # SSH ile dosya gonder

|

Hetzner VPS (mevcut)

|── Nginx

│    |── ring.yourdomain.com → /var/www/ring-game/dist

│    |── SSL: Let's Encrypt (Certbot)

│    └── Gzip + Cache headers (static assets: 1 yil)

|

└── Diger servisler (ValueKick, BTC bot...) etkilenmez

## 6.2 Nginx Konfigurasyonu

# /etc/nginx/sites-available/ring-game

server {

listen 80;

server_name ring.yourdomain.com;

return 301 https://$host$request_uri;

}

server {

listen 443 ssl http2;

server_name ring.yourdomain.com;

ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/ring.yourdomain.com/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/ring.yourdomain.com/privkey.pem;

root /var/www/ring-game/dist;

index index.html;

# SPA routing — tum route'lari index.html'e yonlendir

location / {

try_files $uri $uri/ /index.html;

}

# Statik asset'ler icin agresif cache

location ~* \.(js|css|png|svg|ico|woff2)$ {

expires 1y;

add_header Cache-Control "public, immutable";

}

# Ses dosyalari

location ~* \.(mp3|ogg|wav)$ {

expires 1M;

add_header Cache-Control "public";

}

gzip on;

gzip_types text/plain text/css application/javascript application/json image/svg+xml;

}

## 6.3 GitHub Actions CI/CD

# .github/workflows/deploy.yml

name: Deploy Ring Game

on:

push:

branches: [main]

jobs:

deploy:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: npm

- run: npm ci

- run: npm run test         # Testler basarisizsa deploy durur

- run: npm run build

- name: Deploy to VPS

uses: appleboy/scp-action@v0.1.7

with:

host: ${{ secrets.VPS_HOST }}

username: ${{ secrets.VPS_USER }}

key: ${{ secrets.VPS_SSH_KEY }}

source: dist/*

target: /var/www/ring-game/

strip_components: 1

- name: Reload Nginx

uses: appleboy/ssh-action@v1

with:

host: ${{ secrets.VPS_HOST }}

username: ${{ secrets.VPS_USER }}

key: ${{ secrets.VPS_SSH_KEY }}

script: sudo systemctl reload nginx

## 6.4 PWA Yapılandirmasi

Faz 1'de tam native app degil, ama tarayicidan "Ana ekrana ekle" ozelliyi desteklenecek. Bu Faz 2 iOS gecisini kolaylastirir:

| PWA Ozelligi | Faz 1 Durumu | Aciklama |
| --- | --- | --- |
| manifest.json | EVET | Ikon, ad, renk tanimlama |
| Service Worker | KISMI | Offline cache (sadece statik dosyalar) |
| Ana Ekrana Ekle | EVET | iOS Safari + Android Chrome destegi |
| Push Notification | HAYIR | Faz 2 kapsami |
| Tam Ekran Modu | EVET | manifest display: standalone |

# 7. Test Stratejisi

## 7.1 Test Piramidi

| Test Turu | Araç | Kapsam | Kim Yazar? |
| --- | --- | --- | --- |
| Birim Testleri | Vitest | engine.ts, solver.ts — tum pure fonksiyonlar | Claude Code |
| Entegrasyon Testleri | Vitest + @testing-library/react | GameStore + GameScreen etkilesimi | Claude Code |
| E2E Testleri | Playwright (ihtiyara gore) | Seviye 1 basta sona tamamlama akisi | Gelistirici |
| Manuel Test | Gercek cihaz | iPhone Safari + Android Chrome + Desktop | Gelistirici + Kiz cocuk |
| Performans | Lighthouse CI | >= 90 skor, 60fps animasyon | GitHub Actions |

## 7.2 engine.ts Icin Zorunlu Test Senaryolari

Bu senaryolar olmadan kodun ana branch'e merge edilmesi KABUL EDILMEZ:

- isValidMove: Bos tup her zaman gecerli hedef olmali

- isValidMove: Dolu tup (4 halka) hicbir zaman gecerli hedef olmamali

- isValidMove: Farkli renk uzerine koyma gecersiz olmali

- isValidMove: Ayni renkli tupler arasi tasima gecerli olmali

- applyMove: Immutable — orijinal state degistirilmemeli

- applyMove: Ust uste ayni renkli halkalar tek hamlede tasınmali (water sort davranisi)

- isWinState: Tamamlanmis durumu dogru tanımlamali

- isWinState: Bos tupler de kazanma kosulunu bozmamalı

- solve: 3 renkli basit puzzleyi cozebilmeli

- solve: Cozumsuz durumda null dondurmeli

- solve: BFS garanti — en kisa cozumu bulmalı

# 8. Gelistirme Takvimi & Sprint Plani

📅 Takvim Varsayimlari 1 gelistirici (Claude Code destekli) tam zamanli degil; yarim gun / aksam calisma modeli. Toplam sure tahmini: 6-8 hafta. Her sprint 1 haftadir. Sprint sonu mutlaka calisir, deploy edilebilir urun olmalidir.

| Sprint | Hafta | Cikti | Onay Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Hafta 1 | Proje kurulum, VPS hazirlik, CI/CD pipeline, Nginx konfig, "Hello World" deploy | VPS'te https://ring.domain.com aciliyor |
| Sprint 1 | Hafta 2 | engine.ts + solver.ts + %100 birim test kapsamı, level seed datasi (50 seviye) | npm test gecti, solver 3 renkli 10 seviyeyi coztu |
| Sprint 2 | Hafta 3 | React UI iskeleti, Tube + Ring bilesenleri, temel tiklama ile hamle yapilabiliyor | Tarayicide Level 1 oynanabiliyor (animasyon olmadan) |
| Sprint 3 | Hafta 4 | Tum animasyonlar (kaldirma, tasima, yerlesme, shake), ses efektleri, kazanma overlay | 60fps, animasyonlar tatmin edici — play-test |
| Sprint 4 | Hafta 5 | progressStore (localStorage), LevelMap ekrani, 200 seviye verisi, 3 yildiz sistemi | Ilerleme kapansa bile korunuyor |
| Sprint 5 | Hafta 6 | HomeScreen, Ayarlar modali, PWA manifest, responsive iyilestirmeler, Lighthouse >= 90 | iPhone Safari'de ana ekrana eklenebiliyor |
| Sprint 6 | Hafta 7-8 | Bug fix, edge case, play-test (kiz cocuk), iyilestirmeler, production hardening | Hedef kullanici 10+ dk oynadi ve guldü |

## 8.1 Gelistirme Ilkeleri

- Her sprint sonu calisir bir urun olmali — "neredeyse hazir" kabul edilmez.

- Animasyon kodlari engine kodundan her zaman ayri tutulacak. engine.ts hic DOM kodu icermeyecek.

- localStorage'a yazilan her verinin formatı TypeScript tipiyle tanimlanmis olmali.

- Bir ozellik "bitti" sayilabilmesi icin: calisiyor + test var + mobilde test edildi.

- Seviye "hazir" sayilabilmesi icin: solver ile cozulebilirlik dogrulandi.

# 9. Riskler & Azaltma Stratejileri

| Risk | Olasilik | Etki | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| BFS solver buyuk seviyelerde tarayiciyi bloke eder | ORTA | YUKSEK | Web Worker icinde calistir; UI thread'i hic bloke etme |
| iOS Safari animasyon performans sorunu | ORTA | ORTA | will-change ve transform GPU hint'leri; CSS Animations tercih et |
| localStorage kotasi dolabilir (5MB) | DUSUK | ORTA | Sadece yildiz + hamle sayısı sakla; raw level data saklanmaz |
| Cozumsuz seviye uretimi | YUKSEK | YUKSEK | Solver her seviyeyi build-time'da validate eder; runtime'da cozumsuz seviye imkansiz |
| VPS mevcut servislerin etkilenmesi | DUSUK | YUKSEK | Ayri Nginx server block; port/process izolasyonu |
| Mobil klavye layout shift | ORTA | DUSUK | Oyun icinde text input yok; bu risk yok denecek kadar dusuk |
| Renk kordiligi erisebilirlik sorunu | ORTA | ORTA | 8 renk seciminde kontrast oranina dikkat; istatistiksel renk kordiligi testi |

# 10. Faz 2 Gecisi: iOS Native App

📱 Neden Faz 2? Faz 1'deki kararlar bilerek Faz 2 gecisini kolaylastiracak sekilde verildi. TypeScript ile yazilan engine.ts ve solver.ts SIFIR degisiklikle React Native'e tasınır. Sadece UI katmani degisir.

| Faz 1 Bileseni | Faz 2'deki Durumu | Degisecek Mi? |
| --- | --- | --- |
| engine.ts | Aynen kullanilir | HAYIR — Pure TypeScript, platform bagimsiz |
| solver.ts | Aynen kullanilir | HAYIR — Pure TypeScript, platform bagimsiz |
| levels.ts | Aynen kullanilir | HAYIR — Sadece data |
| gameStore.ts (Zustand) | Aynen kullanilir | MINIMAL — Zustand React Native'de de calisir |
| progressStore.ts | localStorage → AsyncStorage | EVET — Web API → RN API degisimi |
| Tube.tsx / Ring.tsx | Yeniden yazilir | EVET — div → View, CSS → StyleSheet |
| CSS Animations | Reanimated v3'e gecirilir | EVET — En buyuk is burasi |
| Nginx + CI/CD | EAS Build + App Store Connect | EVET — Deploy altyapisi tamamen degisir |

## 10.1 Faz 2 Icin Faz 1'de Alinacak Onlemler

- engine.ts, solver.ts, levels.ts hicbir sekilde web-only API kullanmamali (window, document, localStorage vb.)

- Tum UI bilesen Props'lari acik TypeScript interfaceleri ile tanimlanmali (gecisin kolaylasmasi icin)

- Animasyon sureleri ve easing degerleri magic number degil, sabit olarak tanimlanmali

- Renk ve tema degerleri CSS variable yerine TypeScript objelerinde tutulmali

# Ek A: Rakip Analiz Ozeti

Bu tablonun amaci bizim ne yapip ne yapMAMAMIZ gerektigini belirlemektir:

| Rakip | Guclu Yonu | Bilinenl Sorunu | Bizim Farkimiz |
| --- | --- | --- | --- |
| Ball Sort Puzzle (UNICO 100M+) | Ahsap tema, offline, minimal UI | 60 sev sonra monoton, crash sorunu | 200 seviye + her 10'da yeni mekanik |
| Magic Sort! (Grand Games TR) | Performance marketing, $4M+ gelir | Reklam bazli model | Reklamsiz, temiz deneyim |
| Water Sort Puzzle (50M+) | Su animasyonu tatmin edici | Agresif reklam, canlandirma tekrari | Konfeti + ses + haptik daha iyi |
| Ball Sort Color (Tatem) | Skin sistemi, kostum | Tek ipucu, midway takilinca yok | Solver-based ipucu her adimda |

# Ek B: Renk Paleti

| ID | Renk Adi | Hex | Shine | Dark (Cerceve) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| red | Kirmizi | #f87171 | #fca5a5 | #dc2626 |
| yellow | Sari | #fbbf24 | #fde68a | #d97706 |
| green | Yesil | #34d399 | #6ee7b7 | #059669 |
| blue | Mavi | #60a5fa | #93c5fd | #2563eb |
| purple | Mor | #c084fc | #e9d5ff | #9333ea |
| orange | Turuncu | #fb923c | #fdba74 | #ea580c |
| cyan | Acik Mavi | #22d3ee | #a5f3fc | #0891b2 |
| pink | Pembe | #f472b6 | #fbcfe8 | #db2777 |

# Ek C: Sozluk

| Terim | Aciklama |
| --- | --- |
| PRD | Product Requirements Document — Urun gereksinimleri dokumani |
| VPS | Virtual Private Server — Hetzner fiziksel sunucu uzerinde sanal makine |
| BFS | Breadth-First Search — Enine oncelikli arama algoritmasi (solver icin) |
| PWA | Progressive Web App — Web'den native app deneyimi sunan standart |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment — Otomatik test ve deploy |
| LocalStorage | Tarayici uzerinde anahtar-deger veri saklama alani (~5MB) |
| Engine | Oyun mantigi katmani — UI'dan bagimsiz pure fonksiyonlar |
| Solver | Bulmacayi otomatik cozen algoritma — ipucu ve seviye dogrulama icin |
| Sprint | 1 haftalik gelistirme dongu — her sprint sonu calisir urun olmali |
| Stagger | Bilesenlerin sirali ve gecikmeli animasyonu (estetik giris efekti) |

Bu dokuman proje onayi icin urun sahibinin imzasini gerektirmektedir.

Hazirlayan: Claude (Anthropic Yapay Zeka) | Mart 2026 | Gizli & Dahili